Työtehtävät ja resurssien käyttö

Jammo08b

Versio 0.2

Muutoshistoria

| Versio | Pvm | Selitys | Tekijä(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 0.2 | 28.1.2009 29.1.2009 | Työtehtävien ja resurssien kartoitus TIEDOSTON TARKISTUS | Oa, vl, tp, mm mm |

# Työtehtävät

| Työtehtävä: | Tehtävän kuvaus: | Arvioitu tuntimäärä (max 920h): | Suorittajat: | Vastuuhenkilö: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektin alustus | Perehtyminen projektissa käytettäviin työkaluihin, projektin alustaminen, dokumentointi | 300h 75h / henkilö | Olavi Arvola Ville Lehtoniemi Timo Puikko Mika Mars | Mika Mars |
| Analyysi | Analysoidaan käyttöliittymälle asetetut käyttäjävaatimukset sekä tekniset vaatimukset | 40h 10h / henkilö | Olavi Arvola Ville Lehtoniemi Timo Puikko Mika Mars | Mika Mars |
| Suunnittelu | Analyysin pohjalta suunnitellaan toteutus | 60h 15h / henkilö | Olavi Arvola Ville Lehtoniemi Timo Puikko Mika Mars | Mika Mars |
| Toteutus | Toteutetaan käyttöliittymän ensimmäinen framework versio, jota kehitetään eteenpäin versionhallintaa apuna käyttäen | 400h 100h / henkilö | Olavi Arvola Ville Lehtoniemi Timo Puikko Mika Mars | Mika Mars |
| Testaus | Testataan toteutettua sovellusta ja korjataan tarvittaessa | 120h 30h/ henkilö | Olavi Arvola Ville Lehtoniemi Timo Puikko Mika Mars | Mika Mars |
| Tunnit yhteensä |  | 920h (230h/henkilö) |  |  |